-51-

**แผนงานเคหะชุมชน**

ผด ๒

-52-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะชุมชน จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 650,๐๐๐.-บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| **งานไฟฟ้าถนน จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 250,0๐๐.-บาท** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึง โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตามรายการประมาณการของ กฟภ. | 150,0๐๐ | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญเหลือ หนูตอ ถึงที่นานายทองรถ ฤทธิ์คำหาญ ตามรายการประมาณการของ กฟภ. | 100,0๐๐ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |