ผด ๒

-๖8-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 2,781,8๐๐.-บาท** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองทุ่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองทุ่ม | 198,7๐๐ | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-๖9-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| ๒ | โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงจากสามแยกโนนงิ้ว ซอย 2 ถึงบ้านนายอุดม มาศรี และ นางนงคราญ ไธประสงค์  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงจากสามแยกโนนงิ้ว ซอย 2 ถึงบ้านนายอุดม มาศรี และนางนงคราญ ไธประสงค์ ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 302,6๐๐ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนายกลม พรมมาซุยถึงประปาของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนายกลม พรมมาซุย ถึงประปาของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 485,7๐๐ | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-70-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| ๔ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษา บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษา บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 25,0๐๐ | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 151,7๐๐ | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-71-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| ๖ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัด บูรณสิทธิ์ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนาย สานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัดบูรณสิทธิ์ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 123,3๐๐ | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากสามแยกบ้านนางเกสร เนื่องวรรณะ ถึงซอย 4 บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากสามแยกบ้านนางเกสร เนื่องวรรณะ ถึงซอย 4 บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 176,9๐0 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-72-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| ๘ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านต้นนารีสอร์ท บ้าน โนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านต้นนารีสอร์ท บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 85,8๐๐ | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทองเพชร สอนอินทร์ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองเพชร สอนอินทร์ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 84,1๐๐ | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-73-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิตย์ ชาญพนม บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิตย์ ชาญพนม บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 27,200 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ช่วงจากข้างครัวค้ำคูณ ถึงหน้า สวนนางดวงจิตร ประชากูล ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ช่วงจากข้างครัวค้ำคูณ ถึงหน้าสวนนางดวงจิตร ประชากูล ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 106,6๐๐ | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-74-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 490,700 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว บ้าน หัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 198,5๐๐ | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-75-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 14 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 250,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างหลังคาบังแดดและฝนบริเวณทางเดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาบังแดดและฝนบริเวณทางเดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 50,0๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-76-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 16 | โครงการกั้นห้องและติด มุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกั้นห้องและติดมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | 25,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |